|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REQUERIMIENTO** | **DESCRIPCIÓN** | **INTERFACE** | **ESFUERZO ESTIMADO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| **R1** | Registrar categorías de los productos a vender. | 6.9 | 1 | Aylas Lobón | 19/10/18 |
| **R2** | Mostrar la lista de categorías registradas. | 6.10 | 1 | Aylas Lobón | 26/10/18 |
| **R3** | Registrar los usuarios con sus respectivos datos nombres, apellidos, fecha de nacimiento, cargo, celular, email, dirección. | 6.7 | 1 | Ataucusi Matencio | 19/10/18 |
| **R4** | Mostar la lista de usuarios registrados. | 6.7.1 | 1 | Ataucusi Matencio | 26/10/18 |
| **R5** | Registrar los proveedores con los siguientes datos nombre de la empresa, ruc, número de cuenta, nombre de banco, celular , email | 6.6 | 1 | Niquitin Mucha | 19/10/18 |
| **R6** | Registra cuentas adicionales de un proveedor. | 6.6.1 | 1 | Niquitin Mucha | 26/10/18 |
| **R7** | Registrar los productos base, en el cual se registrarán todos los productos que se pueden vender. Cada producto debe tener su código, nombre, unidad de medida y descripción, foto | 6.1 | 4 | Ataucusi Matencio, Aylas Lobón,Niquitin Mucha | 02/11/18 |
| **R8** | Registrar los productos a vender con sus respectivos precios y registrar las ofertas que se desea vender, también establecer a que tienda estará disponible. | 6.2 | 8 | Ataucusi Matencio, Aylas Lobón,Niquitin Mucha | 16/11/18 |
| **R9** | Mostar todos los productos a vender. | 6..4 | 1 | Ataucusi Matencio, Aylas Lobón,Niquitin Mucha | 23/11/18 |
| **R10** | Registra una tienda nueva. | 6.11 | 2 | Ataucusi Matencio, Aylas Lobón,Niquitin Mucha | 30/11/18 |
| **R10** | Registrar a los clientes que realizan sus pedidos con sus datos respectivos como nombre, apellidos, documento de identificación, dirección de fracturación y entrega. | 6.8 | 2 | Ataucusi Matencio, Aylas Lobón,Niquitin Mucha | 07/12/18 |